※ 사업 신청 시, 사업계획서 작성 목차 페이지(p.1)는 삭제하여 제출

창업사업화 지원사업 사업계획서 작성 목차 (예비단계)

| 항목 | 세부항목 |
| --- | --- |
| □ 신청현황 | - 사업 관련 상세 신청현황 |
| □ 일반현황 | - 대표자, 팀원 등 일반현황 |
| □ 개요(요약) | - 창업아이템 명칭·범주 및 소개, 문제인식, 실현가능성, 성장전략, 팀구성 요약 |

| 1. 문제인식 (Problem) | 1-1. 창업아이템 배경 및 필요성 - 아이디어를 제품·서비스로 개발 또는 구체화하게 된 내부적, 외부적 동기, 목적 등 - 아이디어의 제품·서비스 개발 또는 구체화 필요성, 주요 문제점 및 해결방안 등 - 내·외부적 동기, 필요성 등에 따라 도출된 제품·서비스의 혁신성, 유망성 등 |
| --- | --- |
|  | 1-2. 창업아이템 목표시장(고객) 현황 분석 - 제품·서비스로 개발 또는 구체화 필요성에 따라 정의된 목표시장(고객) 설정 - 정의된 목표시장(고객) 규모, 경쟁 강도, 기타 특성 등 주요 현황 - 제품·서비스로 개발 또는 구체화하는 경우 기대할 수 있는 효과 |
| 2. 실현가능성 (Solution) | 2-1. 창업아이템 현황(준비정도) - 협약 기간 내 개발·구체화할 제품·서비스 준비 이력, 현황 등 - 사업 신청 시점의 제품·서비스 개발·구체화 단계(현황) 등 |
|  | 2-2. 창업아이템 실현 및 구체화 방안 - 제품·서비스에 대한 개발·구체화 방안 등 - 내부 또는 외부 보유역량 기반 경쟁사 대비 제품·서비스 차별성 등 |
| 3. 성장전략 (Scale-up) | 3-1. 창업아이템 사업화 추진 전략 - 정의된 목표시장(고객) 확보, 수익 창출 등을 위한 사업화 전략 - 목표시장에 진출하기 위한 구체적인 생산·출시 방안 등 |
|  | 3-2. 생존율 제고를 위한 노력 - 협약 기간 내 사업화 성과 창출 목표(매출, 투자, 고용 등) - 협약 기간 종료 후 사업 지속을 위한 전략 |
|  | 3-3. 사업추진 일정 및 자금운용 계획 - 전체 사업단계 및 협약기간 내 목표와 이를 달성하기 위한 상세 추진 일정 등 - 사업 추진에 필요한 정부지원금 집행계획 등 - 정부지원금 외 투자유치 등 구체적인 계획 및 전략 |
| 4. 팀 구성 (Team) | 4-1. 대표자(팀) 보유역량 - 대표자(팀원)가 보유하고 있는 창업 아이템 실현(구체화) 및 성과 창출 역량 등 |
|  | 4-2. 외부 협력기관 현황 및 활용 계획 - 외부 협력기관(대학, 공공기관, 민간기업 등) 네트워크 현황 및 세부 활용방안 등 |
|  | 4-3. 중장기 사회적 가치 도입계획 - 회사 설립 시 선진적 조직문화, 환경보호 등 계획 도입 노력 등 - 지속가능한 경영을 위한 사회적 가치 실천을 위한 도입 노력 등 |

창업사업화 지원사업 사업계획서 (예비단계)

※ 사업계획서는 목차(1페이지)를 제외하고 15페이지 이내로 작성(증빙서류는 제한 없음)

※ 사업계획서 앙식은 변경·삭제할 수 없으며, 추가설명을 위한 이미지(사진), 표 등은 삽입 가능

(표 안의 행은 추가 가능하며, 해당 없을 시 공란을 유지)

※ 본문 내 ‘파란색 글씨로 작성된 안내 문구’는 삭제하고 검정 글씨로 작성하여 제출

※ 대표자·직원 성명, 성별, 생년월일, 대학교(원)명 및 소재지, 직장명 등의 개인정보(또는 유추 가능한 정보)는 반드시 제외하거나 ‘○’, ‘*’ 등으로 마스킹하여 작성

[학력] (전문)학·석·박사, 학과·전공 등, [직장] 직업, 주요 수행업무 등만 작성 가능

□ 신청현황

※ 정부지원금은 최대 1억원, 평균 0.5억원 한도 이내로 작성

※ 정부지원금은 평가결과에 따라 신청금액 대비 감액될 수 있으며 신청금액을 초과하여 지급될 수 없음

| 신청 주관기관명 |  | 주관기관명 |  | 과제번호 (사업신청내역조회) |  | 00000000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 신청 분야 (택 1) |  | - 일반 |  |  | - 특화 |  |
| 사업 분야 (택 1) |  | - 제조 | - 지식서비스 |  | - 융합 |  |
| 기술 분야 (택 1) |  | - 공예·디자인 | - 기계·소재 |  | - 바이오·의료·생명 |  |
|  |  | - 에너지·자원 | - 전기·전자 |  | - 정보·통신 |  |
|  |  | - 화공·섬유 |  |  |  |  |
| 사업비 구성계획 | 정부 지원금 | 00백만원 |  |  |  |  |
| 주요성과 (직전년도) | 고용 |  |  | 성과 목표 (협약기간) | 고용 | 00명 |
|  | 매출 |  |  |  | 매출 | 00백만원 |
|  | 투자 |  |  |  | 투자 | 00백만원 |

□ 일반현황

| AI 영상분석 기술이 적용된, 기존 CCTV 로 산업현장 위험(보호구 미착용·위험구역 침입·중장비 협착)을 실시간 감지해 관리자에게 통보하는 산업안전 모니터링 서비스 VIGENT |  |  | OO기술이 적용된 OO기능의(혜택을 제공하는) OO제품·서비스 등 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 산업안전 AI 모니터링 SW 1식(검출·판정·통보 서버 + 웹 대시보드), 현장 파일럿 구축 1식 [공란 — 대표 확정: 수량·범위] |  |  | 모바일 어플리케이션(0개), 웹사이트(0개) ※ 협약기간 내 최종 제작·개발 완료할 최종 생산품의 형태, 수량 등 기재 |  |  |  |  |
| 직업 (직장명 기재 불가) |  |  | 교수 / 연구원 / 사무직 / 일반인 / 대학생 등 |  | 기업(예정)명 | OOOOO |  |
| (예비)창업팀 구성 현황 (대표자 본인 제외) |  |  |  |  |  |  |  |
| 순번 | 직위 | 담당 업무 |  | 보유역량 (경력 및 학력 등) |  |  | 구성 상태 |
| 1 | 공동대표 | S/W 개발 총괄 |  | OO학 박사, OO학과 교수 재직(00년) |  |  | 완료 |
| 2 | 대리 | 홍보 및 마케팅 |  | OO학 학사, OO 관련 경력(00년 이상) |  |  | 예정(’00.0) |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

□ 창업아이템 개요(요약)

| 명 | 칭 | VIGENT (Vision + AI Agent) | 범 | 주 | 산업안전 AI 영상분석 소프트웨어(SaaS/구축형) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 아이템 개요 |  | 현장에 이미 설치된 CCTV·보급형 IP 카메라의 영상을 초당 2회 AI 로 분석해 ①보호구(안전모·조끼) 미착용 ②위험구역 침입 ③지게차 등 중장비 협착 위험 ④급격동작·무동작을 감지하고 관리자 휴대폰(텔레그램)으로 요약 통보. 기록은 전부 남기고 알림은 억제(자체 실측: 판정 270건→알림 19건, 오경보 폭주 억제 221건→24건). 카메라 교체 없이 SW 만 얹어 도입 부담이 낮음 |  |  |  |
| 배경 및 |  | 2025년 재해조사 대상 사고사망자 605명으로 전년 대비 증가(고용노동부, 2026.3.31). 2024.1.27부터 중대재해처벌법이 5인 이상 전 사업장으로 확대됐으나 소규모 사업장은 안전관리 인력 상주가 어렵고 CCTV 는 사고 후 확인용으로만 쓰임 — 상시 감시 공백을 SW 로 메움 |  |  |  |
| 필요성 |  |  |  |  |  |
| (문제인식, |  |  |  |  |  |
| 팀구성) |  |  |  |  |  |
| 현황 및 |  | 동작하는 시제품 보유(자동 테스트 481건). 중장비 교육기관 1곳에서 실카메라 현장 시험 1회 완료(54분·929프레임, 2026.8.27) — 지게차 검출 97.7%, 경보 전송 19/19. 협약기간 내 ①정답지 구축 ②사람 인식률 개선 ③파일럿 1곳 구축 목표 |  |  |  |
| 구체화 방안 |  |  |  |  |  |
| (실현가능성) |  |  |  |  |  |
| 목표시장 및 |  | 1차: 중장비 교육기관 · 2차: 50인 미만 제조/물류(중대재해처벌법 신규 적용 약 83.7만 개 사업장). 월 구독(카메라 대수 과금)+초기 구축비. 안전보건공단 스마트 안전장비 지원사업을 도입 장벽 완화에 활용 |  |  |  |
| 사업화 전략 |  |  |  |  |  |
| (성장전략) |  |  |  |  |  |
| 이미지 |  | ※ 아이템의 특징을 나타낼 수 있는 참고 사진(이미지)·설계도 등 삽입(해당 시) |  | ※ 아이템의 특징을 나타낼 수 있는 참고 사진(이미지)·설계도 등 삽입(해당 시) |  |
|  |  | < 사진(이미지) 또는 설계도 제목 > |  | < 사진(이미지) 또는 설계도 제목 > |  |

1. 문제인식 (Problem)

1-1. 창업아이템 배경 및 필요성

◦ (외부적 배경 ①) 산재 사망사고가 다시 늘고 있고, 상위 유형이 '카메라로 볼 수 있는 사고'다

- 2025년(누적) 재해조사 대상 사고사망자 605명(573건)으로 전년 589명 대비 16명(2.7%) 증가. 유형별로 떨어짐 249명(41.2%) 최다, 부딪힘 62명(+24.0%) 증가, 끼임 50명 (출처: 고용노동부 보도자료 2026.3.31 — 고용노동부 · 정책브리핑)

- 부딪힘·끼임(합계 112명)은 중장비-사람의 위치 관계, 보호구 미착용은 착용 상태에서 비롯 — 사망 원인 상위 유형의 상당수가 영상으로 관찰 가능한 선행 징후(위험반경 접근·미착용)를 가짐

◦ (외부적 배경 ②) 중대재해처벌법 확대로 소규모 사업장의 안전관리 의무는 커졌으나 수단이 없다

- 2024.1.27부터 상시근로자 5인 이상 전 사업장(5~49인 약 83.7만 개 사업장, 종사자 약 800만 명)으로 확대 적용 (출처: 신·김 법률사무소 뉴스레터 · YTN 사이언스 2024.1.26)

- 위험 확대가 기타업종·영세사업장 중심이라는 보도 (출처: 아웃소싱타임스 2026.3.31) — 소규모 사업장은 전담 안전관리 인력을 두기 어렵고, CCTV 는 사고 후 확인용으로만 쓰임

◦ (외부적 배경 ③) AI 영상분석·CCTV 시장은 성장 국면

- 글로벌 CCTV 시장 2026년 581.1억 달러 → 2031년 1,235.2억 달러(CAGR 16.28%) 전망 (출처: Mordor Intelligence ※민간 조사기관 추정치)

◦ (내부적 배경·동기) [공란 — 대표 작성: 창업 동기·가치관·비전]

◦ (추진 경과) 신청 전까지 기획·추진 이력

- 2026.7 코어 파이프라인(검출→추적→판정→통보) 구현·24시간 연속가동 시험 → 2026.8 검출 모델 Apache-2.0(RF-DETR) 이관·오경보 억제 설계 확정 → 2026.8.27 중장비 교육기관 현장 시험(카메라 1대·54분·929프레임) → 2026.8~9 재분석·정정 이력 공개, 정답지(라벨 데이터) 구축 계획 수립

1-2. 창업아이템 목표시장(고객) 현황 분석

◦ 목표시장 정의

- 1차: 중장비 교육기관(지게차·굴착기 실습장) — 실습생 다수·안전관리 인력 부족. 현장 시험 1회로 니즈 직접 확인(2026.8.27)

- 2차: 5~49인 제조·물류 사업장 — 중대재해처벌법 신규 적용 대상 약 83.7만 개(출처: 1-1 참조)

◦ 고객 도입 장벽을 낮추는 정책 환경

- 안전보건공단 「안전일터 조성지원(스마트 안전장비)」 — 소규모 사업장 스마트 안전장비 도입 보조 (출처: 산업안전포털 · 2025년 공고문) [공란 — 대표 확인: 당해년도 공고의 지원 품목·한도]

◦ 경쟁 현황과 차별 지점(자체 근거 보유분만 기재)

- [공란 — 대표 작성: 경쟁사 2~3곳 조사(대상 시장·가격대·구축 방식), 출처 링크 포함]

- 기존 카메라 재사용: 보급형 IP 카메라(TP-Link Tapo C200) 1대로 전 기능 동작 확인 — 자체 실측 2026.8.27

- 알림 피로 억제: 판정 기록 270건 → 휴대폰 알림 19건(14.2:1), 오경보 폭주 시나리오에서 고정 쿨다운 억제 0.0% 대비 적응형 백오프 89.1% 억제(221→24건, 24시간 실데이터 재현) — 자체 실측(저장소 docs/proposal_base_2026-08.md)

- 현장별 판정 프로파일: 현장마다 다른 필수 보호구 구성을 설정으로 흡수(야외 실습장 마스크 제외 등) — 자체 실측 근거(저장소 reports/현장테스트_보고서_20260827_v1.2.md §7-1)

◦ 기대효과 — 이해관계자별

- 현장 근로자: 위험구역 침입·방호장치 해제·보호구 미착용이 즉시 감지·조치되어 위험 노출 감소 — 산재 사망·부상을 줄이는 것 자체가 본질 가치

- 겸직 안전담당자: 서류(위험성평가·중대재해처벌법 증빙)·설비 점검 부담을 AI Agent 가 대행해 실질 위험 감소에 집중 가능

- 사업주: 사고·고장에 의한 예고 없는 라인 정지가 줄어 생산성·매출·납기를 지키고, 중대재해처벌법 경영책임자 리스크를 증빙 기록으로 관리

- 사회혁신: 대기업만 가능했던 스마트 안전·예지보전을 월 구독 저가 모델로 확산해 '안전·생산성 양극화'를 좁힘. 축적된 공정 데이터와 디지털 트윈은 중소 사업장이 처음 갖는 디지털 자산이자 혁신 역량이 됨

◦ 기대효과의 근거(외부 실증)

- 중소벤처기업부 스마트공장 보급사업 성과분석(2014~2017 도입 5,003개사, 2019.5.23 발표) — 생산성 +30.0%·품질 +43.5%·원가 -15.9%·산업재해 -18.3%, 10인 미만 소기업일수록 효과 큼(생산성 +39.0%) (출처: 중소벤처기업부 보도자료 · 대한민국 정책브리핑)

- 한국노동연구원 「산업재해의 경제적 손실비용 관련연구」(박찬임) — 제조업 기업당 연평균 재해자 0.433명·경제적 손실 245만 원, 재해자 10% 감소 시 매출 약 2.8% 회복 (출처: 한국노동연구원 보고서 PDF) [공란 — 대표 확인: 보고서 내 해당 수치의 페이지]

- 확산 시 사회적 효과(가정 명시): 1,000개 사업장 도입 × 재해 30% 감소 가정 시 연 약 7.4억 원의 산재 직접손실 예방(산식: 기업당 연 손실 245만 원 × 1,000개 × 30% ≒ 7.35억 원). 간접손실까지 포함하면 예방 규모는 이보다 크다 — 직·간접 손실 비율은 하인리히 1:4, 국내 실증 1:6.2(사망)·1:7.1(중경상) (출처: KCI 논문 — 하인리히 직·간접비용 비율의 검증) [공란 — 대표 확인: 'ANSI 제조업 9.5배' 표기의 원출처 — 이번 조사에서 확인하지 못함. 확인되면 링크와 함께 기입]

2. 실현가능성 (Solution)

2-1. 창업아이템 현황(준비정도)

◦ 신청 시점 개발 현황 — 동작하는 시제품 + 현장 시험 1회

- 검출(사람·보호구·지게차·화재) RF-DETR(Apache-2.0) 기반 구현 완료, 추론 60~62ms/프레임(2026.8.29 실측) · 판정 6종 규칙 + 오경보 억제 계층 · 텔레그램 통보(기록 우선 구조) · 자동 검증 5종(린트·타입·테스트 481건·API 차분·설정 드리프트) + CI 운영

◦ 현장 시험 주요 실측(중장비 교육기관, 2026.8.27, 카메라 1대·54분·929프레임 — 저장소 reports/현장테스트_보고서_20260827_v1.2.md)

- 지게차 검출률 97.7%(929프레임) · 안전모 판정 일치(지상 근거리) 98.4%(252프레임) · 탑승 운전자를 침입자로 오인 0건(200프레임) · 경보 전송 19/19 성공(지연 중앙값 1.8초)

◦ 남은 과제(신청 시점의 정확한 상태)

- 사람 인식률(추적 후) 38~42% — 최우선 개선 대상. 원인 분석 결과 검출 불능이 아니라 임계·추적 단계에서 버려지는 문제로 확인(저임계 재실행 실측) → 학습·튜닝으로 개선 가능한 부류

- 정확도 공인에 필요한 정답지(프레임 단위 라벨)가 아직 없음 — 구축 계획·도구 준비 완료 · 유료 고객 0, 파일럿 계약 0 — 본 사업으로 첫 파일럿 구축이 목표

2-2. 창업 아이템 실현 및 구체화 방안

◦ 협약기간 내 구체화 목표(판정 기준을 측정 전에 선언하는 방식으로 추진)

- ① 정답지 구축: 현장 재촬영(원본 확보 절차 코드화 완료) → 층화 표본 270프레임 라벨링

- ② 사람 인식률 개선: 임계·추적 파라미터 최적화 + 원거리 표본 재학습 — 정답지 기준 재현율/정밀도로 채택 판정

- ③ 라이선스 정비: 지게차 검출 모델 AGPL(YOLO) → Apache-2.0(RF-DETR) 재학습·이관

- ④ 신뢰성 보강: 정지화면 감지·시스템 생존신호·재기동 안전화(자체 결함 원장 상위 3건 해소)

- ⑤ 파일럿 1개 현장 다중 카메라 구축·운영 [공란 — 대표 확정: 대상·기간]

◦ 경쟁력 확보 근거 — 측정으로 결정하는 개발 방식

- 설계 변경마다 판정 기준을 측정 전에 선언하고 실측으로 채택/기각 · 보고서 정정 이력 공개 (v1.1→v1.2 정정 9건을 문서 맨 앞에 배치) — 심사·고객 신뢰의 근거

- 개인정보 보호 내장: 저장·전송 프레임 얼굴 자동 비식별화, 보존기간 자동 파기 스케줄러 [공란 — 대표 확인: 영상정보처리기기 고지·동의 절차 법무 확인]

◦ [공란 — 대표 작성: 대표자·팀원·외부 협력기관 역량을 어느 과제에 투입할지]

3. 성장전략 (Scale-up)

3-1. 창업아이템 사업화 추진전략

◦ 수익모델(안)

- 월 구독(카메라 대수 기준) + 초기 구축비(설치·구역 설정·판정 프로파일 튜닝) [공란 — 대표 작성: 가격 — 근거 있는 산정 전이므로 공란]

- 안전보건공단 스마트 안전장비 지원사업 연계로 고객 부담 경감(1-2 출처 참조, 품목 해당 여부 확인 필요)

◦ 고객 확보 전략

- 1단계: 현장 시험을 수행한 중장비 교육기관을 첫 파일럿(유료 전환 협의)으로 추진 [공란 — 대표 작성: 협의 상태]

- 2단계: 교육기관 협회·지역 산업단지 안전 담당 채널 [공란 — 대표 작성: 구체 채널·일정]

- 영업 자료는 실측 보고서 기반(측정일·표본 병기) — 근거 없는 정확도 주장을 하지 않는 것을 영업 원칙으로 함

3-2. 생존율 제고를 위한 노력

◦ 핵심 성과지표(정량) — 실증 사업장 2곳, 3~6개월 기준

| 측정 지표 | 3~6개월 목표 |
| --- | --- |
| 아차사고·설비 이상 전조 가시화 | 보이지 않던 전조를 월 단위 수치 리포트로 제공 |
| 알람 → 조치 완료율 | 70% 이상 |
| 법정 서류(위험성평가·중대재해처벌법 증빙) 작성 시간 | 80% 절감 |
| 긴급(비계획) 정비 비중 · 설비 가동률 | 비계획 정비 비중 감소·가동률 상승 [공란 — 목표 수치] |
| 위험행동 감지 정확도(정밀도·재현율) | [공란 — 목표 수치: 정답지 구축 후 현 수준 실측을 근거로 설정] |

◦ 보조 지표 — 실증 후 유료 전환율 · 월 구독 유지율 · 사업장당 예방 손실 금액(시뮬레이터 산출) · 정부 지원사업 연계 건수

◦ 협약기간 내 사업화 성과 목표 [공란 — 대표 작성: 매출/투자/고용 — 신청현황 표와 일치시킬 것]

◦ 협약 종료 후 지속 계획

- 실증 운영 데이터를 정확도 공인 자료로 전환 → 2호점 영업 근거로 사용 · 자동 테스트 481건 등 인수인계 체계 정비로 인력 합류 진입 비용 절감

- [공란 — 대표 작성: 후속 지원사업·투자 유치 계획]

3-3. 사업추진 일정 및 자금운용 계획

3-2-1. 사업 전체 로드맵

◦ 정답지 구축 → 인식률 개선·라이선스 정비 → 파일럿 구축·운영 → 정식 출시(파일럿 실측 기반 영업) 순으로 추진 — 세부 일정은 아래 표 [공란 — 대표 기입: 추진 기간]

< 사업 추진 일정(전체 사업단계) >

| 순번 | 추진 내용 | 추진 기간 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 정답지 구축 | [공란] | 현장 재촬영(원본 확보 절차 코드화 완료) → 270프레임 라벨링 |
| 2 | 인식률 개선·라이선스 정비 | [공란] | 정답지 기준 판정 · 지게차 모델 Apache-2.0 이관 |
| 3 | 파일럿 구축·운영 | [공란] | 1개 현장 다중 카메라 · 운영 데이터 수집 |
| 4 | 정식 출시 | [공란] | 파일럿 실측 기반 영업 개시 |
| … |  |  |  |

3-2-2. 협약기간(’23.5.1. ~ ’23.12.31.) 내 목표 및 달성 방안

◦ 협약기간 내 목표: ① 현장 재촬영·정답지 270프레임 ② 사람 인식률 개선(정답지 기준 판정) ③ 신뢰성 보강 상위 3건 ④ 파일럿 1곳 구축 — 세부 일정은 아래 표 [공란 — 대표 기입: 기간]

< 사업 추진 일정(협약기간 내) >

| 순번 | 추진 내용 | 추진 기간 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 현장 재촬영·정답지 | [공란] | 촬영 검증 도구 완비(scripts/check_raw_capture.py) |
| 2 | 사람 인식률 개선 | [공란] | 사전 선언된 판정 기준 적용 |
| 3 | 신뢰성 보강 | [공란] | 정지화면 감지·생존신호·재기동 안전화 |
| 4 | 파일럿 구축 | [공란] | [공란 — 대상 협의 상태에 따라] |
| … |  |  |  |

3-3-3. 정부지원금 집행계획

※ 자금 필요성, 금액의 적정성 여부를 판단할 수 있도록 사업비(정부지원금) 집행계획 기재

* 신청사업의 운영지침 및 사업비 관리기준 내 비목별 집행 유의사항 등에 근거하여 기재

※ 사업비 집행계획(표)에 작성한 예산은 선정평가 결과 및 제품·서비스 개발에 대한 금액의

적정성 여부 검토 등을 통해 차감될 수 있으며, 신청금액을 초과하여 지급할 수 없음

◦ [공란 — 대표 작성: 자금 필요성·비목별 산출근거. 위 파란 안내를 따라 작성 후 안내문구 삭제]

< 사업비 집행계획 >

※ 정부지원금은 최대 1억원, 평균 0.5억원 한도 이내로 작성

| 비 목 | 산출근거 | 정부지원금(원) |
| --- | --- | --- |
| 재료비 | - DMD소켓 구입(00개×0000원) | 3,000,000 |
|  | - 전원IC류 구입(00개×000원) | 7,000,000 |
| 외주용역비 | - 시금형제작 외주용역(OOO제품 플라스틱금형제작) | 10,000,000 |
| 지급수수료 | - 국내 OO전시회 참가비(부스 임차 등 포함 | 1,000,000 |
| … |  |  |
| 합 계 |  | ... |

3-3-4. 기타 자금 필요성 및 조달계획

※ 본 지원사업 정부지원금 이외 회사 설립 등 소요 비용, 투자유치 등 추가 자본금 조달에 대한 구체적 목표와 전략 기재

◦ [공란 — 대표 작성: 법인 설립 비용·추가 자본금·투자유치 목표와 전략]

4. 팀 구성 (Team)

## ※ 성명, 성별, 생년월일, 출신학교, 소재지 등의 개인정보(유추가능한 정보)는 삭제 또는 마스킹 [학력] (전문)학·석·박사, 학과·전공 등, [직장] 직업, 주요 수행업무 등만 작성 가능

4-1. 대표자(팀) 현황 및 보유역량

※ 대표자 보유 역량(경영 능력, 경력·학력, 기술력, 노하우, 인적 네트워크 등) 기재

- 역량 : 창업 아이템을 개발 또는 구체화 할 수 있는 능력

- 유사 경험, 정부 지원사업 수행 이력, 관련 교육 이수 현황, 관련 수상 실적 등 포함

※ 팀에서 보유 또는 보유할 예정인 장비·시설, 직원 역량(경력·학력, 기술력, 노하우 등) 기재

※ 현재 시점에서 채용 완료했거나 협약기간 내 채용 예정인 인력에 대해서만 기재

※ 채용 예정이 없는 1인 (예비)창업팀의 경우, 대표자 역량, 보유 장비·시설 등을 중심 기재

◦ [공란 — 대표 작성 ※개인정보 마스킹 규정 준수. 기재 가능 사실 예: 현장 시험 직접 설계·수행(2026.8.27), 측정·검증 중심 개발 문화(자동 테스트 481건·정정 이력 공개 — 저장소로 증빙 가능)]

< (예비)창업팀 구성 예정(안) >

| 순번 | 직위 | 담당 업무 | 보유역량(경력 및 학력 등) | 구성 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 공동대표 | S/W 개발 총괄 | OO학 박사, OO학과 교수 재직(00년) | 완료(’00.00) |
| 2 | 대리 | 홍보 및 마케팅 | OO학 학사, OO 관련 경력(00년 이상) | 예정(’00.00) |
| … |  |  |  |  |

4-2. 외부 협력기관 현황 및 활용 계획

◦ 중장비 교육기관 1곳 — 현장 시험 협력 1회 완료(2026.8.27) [공란 — 대표 확인: 기관명 기재 여부·협약 형태]

- 활용 계획: 재촬영(정답지 구축용) 및 파일럿 후보

◦ [공란 — 대표 작성: 추가 협력기관(대학·공공기관·민간) 및 세부 활용방안]

| 순번 | 파트너명 | 보유역량 | 협업방안 | 협력 시기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [공란 — 중장비 교육기관(기재 여부 대표 결정)] | 지게차·중장비 실습장 운영 | 현장 시험·재촬영·파일럿 후보(1회 협력 완료 2026.8.27) | 협력 중 |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

4-3. 중장기 사회적 가치 도입계획

◦ 사회: 산업재해 예방이라는 사업 목적 자체가 사회적 가치와 정렬(1-1 통계 참조) · 안전 기능의 한계를 정직하게 고지 — 비전 AI 는 확률적이므로 인증 안전장치(방호장치·안전 PLC)를 대체하지 않는 보조·감시 계층임을 계약·화면에 명시

◦ 개인정보: 얼굴 자동 비식별화·보존기간 자동 파기를 제품 기본값으로 유지

◦ [공란 — 대표 작성: 고용·환경 등 추가 계획]

별 첨

증빙서류 제출목록 안내

| 구 분 | 목 록 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 공통서류 | - 대표자 신분증 사본(주민등록증·운전면허증·여권 중 1개) - 학생증 불가 | 신청 시 제출 |
| 기타 참고자료 (해당시) | - 본인의 아이템을 설명하기 위해 필요한 그림 또는 문서 등 |  |
| 가점관련 증빙서류 (해당시) | ⦁창업프리스쿨 최우수 판정자 – 최우수 판정 상장 사본 - 최우수 판정을 받은 아이템과 핵심요소가 동일한 경우에 한함 |  |
|  | - 공고일 기준 최근 2년 이내(’21.2.24~’23.2.23) 정부 주관 전국규모 창업경진대회 장관급 이상 훈격 수상자 – 입상실적 증명원 또는 상장 사본 - 다수의 수상 증빙을 제출하더라도 가점은 최대 1점 |  |
| 부동산 임대업 보유자 (해당시) | ⦁신청자 명의 사업자등록증 사본 - 공고일(2023.2.23) 이후 발급서류에 한함 |  |
|  | ⦁4대 사회보험 가입자 명부 - 공고일(2023.2.23) 이후 발급서류에 한함 |  |
| 창업사실 확인서류 | - 사업자등록 이력이 없는 자 - 사실증명(사업자등록사실여부) - 공고일(2023.2.23) 이후 발급서류에 한함 - 주소지 관할세무서 민원실에 방문하여, ‘사업증명(사업자등록사실여부, 5년 이전증명 포함)’을 발급 | 서류평가 통과 시 제출 |
|  | - 사업자등록 이력이 있는 자 – 폐업사실증명(기폐업 모든 사업장) - 공고일(2023.2.23) 이후 발급서류분에 한함 (폐업관련 증빙 요청 예정) |  |
| 창업여부 확인서 | - 창업여부 확인서(서류평가 통과자 대상으로 양식 제공) - 사업자 등록이력이 1회 이상 있는 경우, ‘폐업사업자’와 ‘창업계획’한 사업자의 한국표준산업분류코드(제10차 분류표 참조) 동일여부 등을 확인 |  |

* 본 사업계획서 작성 내용과 증빙자료 상의 상이한 부분이 발견되거나 누락 또는 허위 기재 등의 사실이 확인될 경우 선정 취소, 중기부 창업지원사업 참여제한 및 사업화 자금 환수 등의 불이익이 발생할 수 있음

# 대표자(신청자) 신분증 사본

주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개(학생증 불가)

기타 참고자료 (해당자에 한함)

창업아이템 관련 참고자료 삽입

(페이지 추가 가능)

# 가점 증빙서류 (1)

## 창업프리스쿨 최우수 판정자 – 최우수 판정 상장 사본

  - 최우수 판정을 받은 아이템과 핵심요소가 동일한 경우에 한함

가점 관련 증빙서류 이미지 삽입

# 가점 증빙서류 (2)

## 공고일 기준 최근 2년 이내(’21.2.24~’23.2.23) 정부 주관 전국규모 창업경진대회 장관급 이상 훈격 수상자 – 입상실적 증명원 또는 상장 사본

  - 다수의 수상 증빙을 제출하더라도 가점은 최대 1점

가점 관련 증빙서류 이미지 삽입

부동산임대업 보유자 증빙서류

사업자등록증 사본 및 4대 사회보험 가입자 명부